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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
[bookmark: _Hlk183532386]
Thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân tỉnh giao tại các Văn bản số 5430/UBND-TH ngày 09/6/2026; số 3683/UBND TH ngày 01/5/2026 và số 3189/UBND-TH1 ngày 16/4/2026 về tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư  dự án hoàn thành. 
Trên cơ sở báo cáo của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cấp tỉnh, UBND các xã, phường rà soát, xác định số dự án hoàn thành chưa quyết toán và chậm quyết toán, Sở Tài chính báo cáo và đề xuất như sau: 
1. Về chấp hành thời gian và chất lượng báo cáo   
Hiện nay, sau khi triển khai việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; việc điều động, luân chuyển cán bộ trong giai đoạn tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, người quản lý tiếp nhận không kiểm soát được cả quá trình thực hiện dự án nên các vướng mắc, tồn đọng không được tập trung xử lý và tiến độ, chất lượng công tác lập, tổng hợp và gửi báo cáo của các đơn vị bị ảnh hưởng. Tình trạng các đơn vị gửi báo cáo chậm, hoặc chưa gửi báo cáo vẫn còn nhiều làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp số liệu và chất lượng công tác tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, đôn đốc về đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành trên phạm vi toàn tỉnh. Chi tiết tình hình chấp hành báo cáo như sau (cập nhật đến ngày 24/8/2026):
- Có 73 đơn vị, địa phương đã gửi báo cáo, cơ bản các báo cáo đã có lộ trình thực hiện cụ thể đối với từng dự án gắn với thời gian hoàn thành; các sở ngành được giao chủ trì tham mưu xử lý đã kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp để tháo gỡ tồn đọng, đồng thời tham mưu UBND tỉnh các phương án chỉ đạo, xử lý.
- Có 08 đơn vị, địa phương chưa gửi báo (trong đó: có 01 đơn vị chưa gửi báo cáo lặp lại lần thứ tư[footnoteRef:1]; có 04 đơn vị chưa gửi báo cáo lặp lại lần thứ ba[footnoteRef:2]; có 03 đơn vị chưa gửi báo cáo lặp lại lần hai [footnoteRef:3]) [1:  Đơn vị chưa gửi báo cáo (lặp lại lần 4): Xã Thượng Đức.]  [2:  Các đơn vị chưa gửi báo cáo (lặp lại lần 3): P. Hoành Sơn, Kỳ Xuân, Vũ Quang và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.]  [3:  Các đơn vị chưa gửi báo cáo (lặp lại lần 2):  xã Cẩm Bình, Can Lộc, Mai Hoa.] 

(chi tiết theo phụ lục 01 và 03 kèm theo)
2. Về kết quả thực hiện 
2.1. Về tình hình quyết toán
Triển khai các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và đôn đốc, hướng dẫn của Sở Tài chính, các địa phương, đơn vị và các Chủ đầu tư đã triển khai các giải pháp để đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 
Trên cơ sở báo cáo của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án cấp tỉnh; UBND các xã, phường. Sở Tài chính tổng hợp kết quả thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành như sau:
Tính đến thời điểm ngày 24/8/2026[footnoteRef:4], số dự án hoàn thành chưa quyết toán là 479 dự án[footnoteRef:5], trong đó còn 246 dự án[footnoteRef:6] chậm trình quyết toán theo quy định (trong đó, 114 dự án cấp tỉnh quyết định đầu tư; 132 dự án cấp xã quyết định đầu tư). Đối với các dự án do cấp tỉnh quyết định đầu tư: Đến nay, đã hoàn thành xử lý tồn đọng và phê duyệt được 16 dự án (trong đó kỳ báo cáo tháng này xử lý giảm 04 dự án, phát sinh chậm mới 0 dự án).   [4:  Các đơn vị không gửi báo cáo, số liệu báo cáo dựa trên báo cáo cũ đã tổng hợp.]  [5:  Giảm 12 dự án so với kỳ báo cáo tháng 7/2026 (491 dự án)]  [6:  Giảm 15 dự án so với kỳ báo cáo tháng 7/2026 (261 dự án, trong đó 117 dự án cấp tỉnh quyết định đầu tư; 144 dự án cấp xã quyết định đầu tư).] 

(Chi tiết tại phụ lục 01 và 02 kèm theo)
2.2. Về tình hình xử lý các vướng mắc, tồn đọng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Văn bản số 3189/UBND-TH1 ngày 16/4/2026:
a) Đối với nhóm dự án đã dược UBND tỉnh phân công Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu, xử lý:
- Nhóm dự án cá biệt vướng mắc do chủ đầu tư tổ chức thi công ngoài phạm vi dự án (Dự án Hệ thống đường phục vụ sản suất lâm nghiệp, phát triển và Bảo vệ PCCC rừng tỉnh Hà Tĩnh - GĐ1): Thanh tra tỉnh đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành rà soát, đề xuất phương án xử lý tại Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2026; Hiện nay, Tổ công tác đang xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý.
 b) Đối với nhóm dự án đã dược UBND tỉnh phân công Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì tham mưu, xử lý.
Nhóm dự án trái thẩm quyền: 03 Tiểu dự án XD Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xă hội khu TĐC thôn Đông Yên, Ba Đồng và Minh Huệ thuộc dự án BT, hỗ trợ, GPMB và TĐC dự án trọng điểm quốc gia “Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương" tại Khu kinh tế Vũng Áng: Sau khi phối hợp với các sở, ngành liên quan Ban quản lý KKT tỉnh đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh tại Văn bản số 1409/KKT-KHTH ngày 25/6/2026. Theo đó, đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận việc ủy quyền hợp pháp hợp lệ tại Thông báo kết luận cuộc họp UBND tỉnh số 542/TB-UBND ngày 05/8/2026.
c) Đối với nhóm dự án đã dược UBND tỉnh phân công các Sở, ngành chủ trì tham mưu, xử lý:
- Nhóm dự án do Sở Xây dựng chủ trì (05 dự án): Trên cơ sở quy định của Nhà nước mới ban hành về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Sở Xây dựng đã có các văn bản hướng dẫn các chủ đầu tư (đối với 03 dự án còn thiếu văn bản kiểm tra công tác nghiệm thu), theo đó các Chủ đầu tư tiếp đang tập hợp hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán theo quy định. Hiện nay còn 02 dự án Sở Xây dựng đang rà soát, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý.
- Nhóm dự án do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì (04 dự án): Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo (i) Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên hướng dẫn Chủ đầu tư (UBND xã Tiên Điền) hoàn thiện hồ sơ và thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với Dự án Mạng lưới cấp nước sinh hoạt xã Tiên Điền huyện Nghi Xuân. Hiện nay, Sở Xây dựng đã có văn bản số 4356/SXD-HĐXD8 ngày 17/7/2026 hướng dẫn chủ đầu tư xử lý các vướng mắc. Theo đó, Chủ đầu tư sẽ tập hợp hồ sơ trình thẩm tra quyết toán theo quy định (ii) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, các Ban Quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu, quá trình thực hiện các dự án (02 dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến đê Hữu Phủ và đê Hội Thống); căn cứ các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, ngân sách nhà nước, quyết toán dự án hoàn thành, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hồ sơ thực tế của từng dự án để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý dứt điểm việc quyết toán hoàn thành các dự án nêu trên, đảm bảo nguyên tắc không làm thất thoát ngân sách nhà nước, không lãng phí, tiêu cực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư được bố trí cho dự án. Hiện nay, Sở Tài chính đã chủ trì phối hợp các Sở ngành tham mưu xử lý, báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 4599/STC-TĐ&TCĐT ngày 25/6/2026.
- Nhóm dự án do Sở Công thương chủ trì (02 dự án): Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 1155/SCT-QLNL ngày 08/5/2026 gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh (Chủ đầu tư) về việc rà soát, vướng mắc và đề xuất xử lý quyết toán dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia; đến nay, Chủ đầu tư đang thực hiện các nội dung theo yêu cầu.Sau khi nhận được báo cáo của Chủ đầu tư, Sở Công Thương sẽ tổng hợp, gửi Sở Tài chính và báo cáo UBND tỉnh theo quy định (báo cáo của Sở Công thương số 1240/BC-SCT ngày 18/5/2026. Tuy nhiên, nội dung báo cáo chưa có lộ trình thực hiện cụ thể  gắn với thời gian hoàn thành).
- Nhóm dự án do Sở Tài Chính chủ trì (05 dự án): Đã thực hiện hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 04 dự án; còn 01 dự án đang yêu cầu chủ đầu tư bổ sung hoàn thiện hồ sơ, sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Tài chính sẽ đẩy nhanh công tác thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán.
d) Đối với nhóm dự án đã dược UBND tỉnh giao Chủ đầu tư hoàn thiện, xử lý (79 dự án):
- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (01 Dự án): Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán, đã xây dựng lộ trình thực hiện gắn với thời gian hoàn thành để bổ sung hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Hiện nay, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Tài chính đã phối hợp vơi chủ đầu tư và đã có báo cáo, tham mưu tại Văn bản số 3782/STC-TĐ&TCĐT ngày 30/5/2026. Theo đó, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quyết toán chi phí BT, GPMB (phần do UBND tỉnh phê duyệt dự toán) để Chủ đầu tư tổng hợp trình quyết toán tổng thể dự án.
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Khu kinh tế (08 Dự án): Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán, đã xây dựng lộ trình thực hiện gắn với thời gian hoàn thành để bổ sung hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Hiện nay, chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình thẩm tra quyết toán.
- Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh (26 Dự án): Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán, đã xây dựng lộ trình thực hiện gắn với thời gian hoàn thành để xử lý các vướng mắc, tồn đọng. Hiện nay, đã hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm tra và đã được UBND tỉnh phê duyệt 05/26 dự án. Có 10 dự án chậm lập quyết toán do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chưa hoàn thành nhiệm vụ quyết toán kinh phí bồi thường GPMB. Các dự án còn lại chủ đầu tư tiếp tục rà soát để hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra quyết toán.
- Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh (27 Dự án): Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán, đã xây dựng lộ trình thực hiện gắn với thời gian hoàn thành để xử lý các vướng mắc, tồn đọng. Hiện nay, đã hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm tra và đã được UBND tỉnh phê duyệt 04/27 dự án. Các dự án còn lại chủ đầu tư tiếp tục rà soát để hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra quyết toán.
- UBND các xã: Thạch Xuân, Kỳ Khang, Phúc Trạch, Cẩm Duệ, Kỳ Lạc và Hương Đô mỗi xã 01 Dự án: Các chủ đầu tư chưa thực sự chủ động và quyết liệt trong công tác quyết toán dự án. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, trong quá trình triển khai thực hiện có sự thay đổi về cán bộ quản lý dự án do luân chuyển, điều động, bổ nhiệm sang vị trí khác hoặc nghỉ hưu, nghỉ việc đặc biệt là sự điều động, luân chuyển cán bộ trong giai đoạn tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, người quản lý tiếp nhận không kiểm soát được cả quá trình thực hiện dự án nên các vướng mắc, tồn đọng không được tập trung xử lý, đặc biệt là công tác bàn giao hồ sơ.  Vì vậy, đến nay chỉ có 01 dự án (do UBND xã Hương Đô làm chủ đầu tư) đã hoàn thiện được hồ sơ và đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán.
- Sở Nội vụ (02 Dự án): Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán, đã xây dựng lộ trình thực hiện gắn với thời gian hoàn thành để xử lý các vướng mắc, tồn đọng. Đã hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm tra và đã được UBND tỉnh phê duyệt 01 dự án. Hiện nay, còn 01 dự án đã hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra quyết toán, Sở Tài chính sẽ đẩy nhanh công tác thẩm tra trình phê duyệt.
- Bộ CHQS tỉnh (03 Dự án): Chủ đầu tư chưa cập nhật báo cáo.
- Công an tỉnh (04 Dự án): Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán, đã xây dựng lộ trình thực hiện gắn với thời gian hoàn thành để bổ sung hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, các dự án chưa được phê duyệt quyết toán chi phí GPMB nên chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra quyết toán theo quy định.
- Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn (01 Dự án): Chủ đầu tư  rà soát, tổng hợp, bổ sung hồ sơ còn thiếu. Dự kiến hoàn thành trình thẩm tra quyết toán trước ngày 30/9/2026.
- Trường Chính trị Trần Phú (01 Dự án): Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện được hồ sơ và đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán.
e) Đối với nhiệm vụ quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án để tổng hợp quyết toán toàn bộ dự án tại một số dự án:
Theo báo cáo của các chủ đầu tư, nhiều dự án còn tồn đọng, vướng mắc do chưa quyết toán xong chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án để tổng hợp quyết toán toàn bộ dự án. Cụ thể như:
- Tại Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Phát triển đô thị: có 14 dự án (do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chưa hoàn thành công tác quyết toán chi phí bồi thường GPMB).
- Tại Công An tỉnh: có 03 dự án (do UBND phường Sông Trí và UBND xã Thạch Hà chưa hoàn thành công tác quyết toán chi phí bồi thường GPMB).
(Chi tiết các dự án tại phụ lục 02 kèm theo)
2. Đề xuất
Từ tình hình tổng hợp kết quả công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cấp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường; Để đảm bảo công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành được thực hiện đúng quy định, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo:
(1) Về chấp hành chế độ báo cáo: Theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 3189/UBND-TH1 ngày 16/4/2026 và 5430/UBND-TH ngày 09/6/2026 về tiếp tục tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cấp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường có trách nhiệm tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành, đồng thời xây dựng lộ trình xử lý cụ thể đối với từng dự án chưa quyết toán và các dự án chậm quyết toán; báo cáo UBND tỉnh, gửi Sở Tài chính trước ngày 15 hàng tháng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị gửi chậm báo cáo. Đặc biệt, có 08 đơn vị chưa gửi báo cáo (chi tiết tại phụ lục 03 kèm theo). Do vậy, để đảm bảo thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh phê bình các đơn vị, địa phương trong việc không gửi báo cáo đúng thời gian quy định ảnh hưởng đến công tác tổng hợp tham mưu xử lý tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn.
(2) Về công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Để đẩy mạnh công tác quyết toán dự án, UBND tỉnh yêu cầu:
- Đối với nhóm dự án gồm 03 Tiểu dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xă hội khu TĐC thôn Đông Yên, Ba Đồng và Minh Huệ thuộc dự án BT, hỗ trợ, GPMB và TĐC dự án trọng điểm quốc gia “Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương" tại Khu kinh tế Vũng Áng đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận việc ủy quyền hợp pháp hợp lệ: Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD khu vực khu kinh tế tỉnh khẩn trương hoàn thiện, tập hợp đầy đủ hồ sơ theo quy định, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán trước ngày 20/9/2026.
- Đối với nhóm dự án đã được Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn xử lý: các dự án tồn đọng, vướng mắc do chưa thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu. Trên cơ sở ý kiến hướng dẫn của Sở Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan, yêu cầu các chủ đầu tư là UBND các xã Mai Hoa, Kỳ Khang, Cẩm Duệ khẩn trương hoàn thiện, tập hợp đầy đủ hồ sơ theo quy định, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra quyết toán trước ngày 20/9/2026. Trường hợp còn khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan để xem xét, giải quyết.
- Đối với nhiệm vụ quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án để tổng hợp quyết toán toàn bộ dự án tại một số dự án: Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và phát triển đô thị tỉnh; UBND phường Sông Trí và UBND xã Thạch Hà phối hợp Công An tỉnh để thực hiện báo cáo cụ thể tình hình thực hiện nhiệm vụ quyết toán chi phí GPMB các dự án trước ngày 20/9/2026
- Đối với các dự án còn lại, các vướng mắc chưa được xử lý, đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND các xã, phường và các chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số số 3189/UBND-TH1 ngày 16/4/2026 và 5430/UBND-TH ngày 09/6/2026 về tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.  
(Có dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh kèm theo)
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