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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tại cuộc họp về xử lý các vướng mắc liên quan đến Dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía 
Nam huyện Kỳ Anh 

[bookmark: _GoBack]Ngày 09/3/2026, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các nội dung về xử lý các vướng mắc liên quan đến Dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh (nay là các phường Sông Trí, Vũng Áng, Hoành Sơn). Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh; Phó Chủ tịch UBND phường Sông Trí, Chủ tịch Hội đồng BT-HT-TĐC phường Sông Trí.
Sau khi nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả rà soát các nội dung vướng mắc liên quan tại Dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh (dự án cũ); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh (Chủ đầu tư) báo cáo việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, phòng chống ngập úng Khu kinh tế Vũng Áng (dự án mới) và các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến dự án cũ; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên tham gia dự họp và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành; đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất kết luận như sau:
1. Đối với các nội dung vướng mắc tại Dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh (nay là các phường Sông Trí, Vũng Áng, Hoành Sơn): 
1.1. Về xử lý các tồn tại liên quan đến kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:
Các tồn tại của dự án đã phát sinh từ nhiều năm trước, qua nhiều giai đoạn và nhiều chủ thể thực hiện; các tập thể, cá nhân liên quan đã tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo yêu cầu của UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số nội dung chưa xử lý dứt điểm, ảnh hưởng đến việc quyết toán và chấm dứt dự án. Giao UBND phường Sông Trí, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các nội dung sau:
- UBND phường Sông Trí: Khẩn trương hoàn tất thủ tục hoàn ứng kinh phí hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; chủ trì rà soát toàn bộ hồ sơ, báo cáo cụ thể việc chi trả; đối với các khoản kinh phí còn thiếu hồ sơ, UBND phường Sông Trí chủ trì rà soát, làm việc với các cá nhân liên quan để hoàn thiện hồ sơ quyết toán; trường hợp không đủ điều kiện xử lý, tổng hợp báo cáo Sở Tài chính xem xét, hướng dẫn; UBND phường Sông Trí và Hội đồng BT,HT,TĐC phường Sông Trí chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu và hồ sơ liên quan; tổng hợp báo cáo Sở Tài chính trước ngày 25/3/2026.
- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan trên cơ sở các quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn, tham mưu UBND tỉnh xem xét việc ủy quyền phê duyệt quyết toán kinh phí GPMB dự án theo đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 212/TT-NV5 ngày 13/02/2026; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2026; trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện (nếu có), kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đảm bảo đúng quy định. 
1.2. Về việc chấm dứt, thanh lý các hợp đồng xây dựng và quyết toán dự án: 
- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh: (1) Khẩn trương khảo sát, đánh giá hiện trạng các hạng mục công trình, làm việc với các nhà thầu liên quan để thống nhất phương án chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với các gói thầu chưa hoàn thành; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, tuyệt đối không để phát sinh khiếu nại, tranh chấp; (2) Tổ chức kiểm tra, đối chiếu khối lượng thực tế tại hiện trường với hồ sơ nghiệm thu, thanh toán; xác định rõ các tồn tại, hư hỏng, mất mát (nếu có) để làm cơ sở lập hồ sơ quyết toán; (3) Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định, lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, gửi Sở Tài chính trước ngày 31/3/2026 để thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
- Về thanh lý 02 cầu sắt qua kênh: Thống nhất với báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 939/SXD-QLHT3 ngày 26/02/2026 (có văn bản kèm theo); yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh, Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Sông Trí và các đơn vị liên quan kịp thời triển khai các nội dung cụ thể tại mục 4 Văn bản số 939/SXD-QLHT3 ngày 26/02/2026, đảm bảo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tiễn.     
2. Đối với Chủ trương đầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, phòng chống ngập úng Khu kinh tế Vũng Áng (Dự án): Do tính cấp bách của Dự án cần phải được thực hiện kịp thời để đảm bảo thoát nước khu vực trong mùa mưa lũ năm 2026 (nếu chậm trễ sẽ nguy cơ xảy ra ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của các hộ dân trong khu vực), song song với việc thực hiện các thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1704/UBND-KT1 ngày 05/3/2026, yêu cầu:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh (Chủ đầu tư) khẩn trương cập nhật hồ sơ, nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lập; hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, phòng chống ngập úng Khu kinh tế Vũng Áng, gửi Sở Tài chính  trong ngày 13/3/2026.
- Sau khi nhận đủ hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh trình, Sở Tài chính khẩn trương thực hiện việc thẩm định và hoàn thiện các nội dung liên quan, tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung tiếp theo đảm bảo đúng quy trình, quy định, thẩm quyền và phù hợp điều kiện thực tiễn; hoàn thành trước ngày 16/3/2026.   
3. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan: 
Tập trung phối hợp, khẩn trương triển khai các nội dung nêu trên nhằm xử lý dứt điểm các tồn tại của dự án cũ, làm cơ sở hoàn thành công tác quyết toán và phục vụ việc triển khai các thủ tục liên quan dự án kênh tách nước, phân lũ mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể: (1) Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh và UBND phường Sông Trí hoàn thiện hồ sơ quyết toán kinh phí GPMB và quyết toán dự án theo đúng quy định pháp luật; (2) Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; (3)  Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan theo quy định.
Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về xử lý các vướng mắc liên quan đến Dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh; yêu cầu các sở, ngành, đơn vị,  địa phương liên quan tập trung, nghiêm túc thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: TC, XD, NNMT, NV;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- UBND các phường Sông Trí, Vũng Áng, 
   Hoành Sơn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
   khu vực Khu kinh tế tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL, NL1.
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